UMOWA

O PIELĘGNACJĘ WRAZ Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ POŁOŻONYCH PRZY SKWERZE POCZTOWYM, SKWERZE PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ W KĘPNIE ORAZ SKWERZE PRZY 
UL. KUSOCIŃSKIEGO W HANULINIE W 2016R.

Zawarta w dniu ………………. 2016 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, pomiędzy :

Gminą Kępno, z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-19-45-305, REGON: 250854731, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa :

……………………. - Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,

a

przedsiębiorcą ………….…………………………………..… - zamieszkałym/ z siedzibą ………………………………………………………………..…, prowadzącym działalność pod firmą ……………………………………………..……………………………………….,   – zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy „Wykonawcą”;

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pielęgnacji wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kępnie oraz Skwerze przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie.

- Szczegółowy wykaz terenów zieleni miejskiej objętych przedmiotem niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru Pocztowego w Kępnie, obejmujące:

- usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (cebulek – po przekwitnięciu),

- wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych,

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy ( pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych),

- podlewanie trawników, drzew, rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca kwietnia w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 60 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00,

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- nawożenie trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny,

- cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb,

- formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

- utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,

- zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie.

2)	utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Spółdzielczej w Kępnie (w terminie do dnia 30.06.2016r.), a obejmująca:

a) utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z    
                  zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy,

- podlewanie rabat z krzewami i bylinami w okresie od początku maja do końca kwietnia w terminach dostosowanych do warunków pogodowych (brak deszczu, susza, wysokie temperatury) w celu zachowania właściwego wzrostu i rozwoju roślin – z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu. Zamawiający szacuje, że w ww. okresie suma podlewań wyniesie 40 razy. W przypadku wysokich temperatur podlewanie należy przeprowadzać w godzinach od 18.00 do 8.00,

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin,

- utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości,

- dokonanie nasadzeń materiału sadzonkowego dostarczonego przez Zamawiającego 
w postaci 240 sztuk bratków wielokwiatowych sadzonych w 40 prostokątnych gazonach Termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym i dostosowany będzie do  warunków atmosferycznych ( brak przymrozków, opadów śniegu) lecz nie później niż do 22 kwietnia 2016r.

3)	utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie   obejmująca:

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm,

usługa nie obejmuje konieczności zebrania i wywiezienia skoszonej trawy,

- regularne ręczne bądź mechaniczne odchwaszczanie miejsc nasadzonych drzew iglastych i liściastych,

- zwalczanie chorób i szkodników,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie miejsc wyłożonych korą drzewną,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych 
(nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości.

- dokonanie nasadzeń materiału sadzonkowego dostarczonego przez Zamawiającego 
w postaci 130 sztuk kilkuletnich sadzonek drzew iglastych oraz 20 sztuk drzew liściastych.

- Termin nasadzeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym – przybliżony termin 22 kwietnia 2016r.

§ 2.

  - Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2016r do dnia 31 grudnia 2016 roku.

  - Strony ustalają, że w zakresie pielęgnacji skweru przy ul. Spółdzielczej w Kępnie umowa obowiązywać będzie na okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizacji prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i przepisami BHP,

- opracowania propozycji miesięcznych zakresów prac w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc,

- ponoszenia kosztów zakupu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów niezbędnych do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia,

- zapewnienia na terenie wykonywania prac należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP oraz utrzymania terenu prac wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie jej trwania,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu prac zanikających lub ulegających zakryciu,

- zawiadamianie Zamawiającego o stratach i chorobach w zieleni miejskiej, o uszkodzeniu urządzeń i innych elementów małej architektury,

  - Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzania na bieżąco zakresu prac wraz z terminem ich wykonania.

§ 4.

    - Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ………………, tel. 62 78 25 810.

    - Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………...

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru ( kontroli ) realizacji umowy poprzez inną wskazana osobę.

§ 5.

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

§ 6.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji prac objętych niniejszą umową strony ustalają w kwocie ………………….. zł ,(słownie: …………………………………….. złotych)    netto, plus należny podatek VAT  , co łącznie stanowi kwotę  …………………….. zł (słownie: ……………………………………. złote) brutto z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy a w szczególności podatek vat oraz koszty transportu i prac przygotowawczych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w miesięcznych ratach, zróżnicowanych w zależności od okresu wykonywania przedmiotu umowy:

1) okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 kwietnia 2016r. oraz okres od 1 października 2016r. do 31 października 2016r. – wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie 15% wynagrodzenia,  o którym mowa w ust. 1 w wysokości:

- netto ………………. zł. ( słownie: …………………….. złotych),

- brutto ……………… zł ( słownie: ………………….) z ……… % podatkiem VAT,

2) 	okres od 1 maja  2016r. do 30 września 2016r. oraz od 1 listopada 2016r do 31 grudnia 2016r. - wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości:

- netto ………………. zł. ( słownie: …………………….. złotych),

- brutto ……………… zł ( słownie: ………………….) z ……… % podatkiem VAT.

4.  Wynagrodzenia miesięczne, o których mowa w ust 3 pkt 1, 2 płatne będą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę i protokołu odbioru robót, bankowym poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy przezeń wskazany.

5.	Suma miesięcznych transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekraczać kwoty wskazanej 
w ust.1.

6.	Termin płatności miesięcznych transz, o których mowa w § 6 ust. 3 wynosi ………… dni  od dostarczenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

§ 7

- W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania przez Wykonawcę z postanowień umowy, potwierdzonego protokołami pokontrolnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania z nim umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

- Przez nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków należy rozumieć w szczególności niesumienne wykonywanie przedmiotu umowy jak niedokładność oczyszczenia alejek– chwasty lub piasek, niedokładne lub nieprawidłowe przycięcie krzewów, dopuszczenie do zachwaszczenia objętych umową terenów, utrzymywanie niezgodnej z niniejszą umową wysokość trawy, podlewanie w ilości mniejszej niż określona w umowie, niewykonywanie prac w określonych umową terminach )  .

§ 8.

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2.	Kary, o których mowa w ust.1 będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność 
w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust.1,

b) 	za stwierdzone nienależyte wykonanie obowiązków  wynikających z umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy określonej w §6 ust.1.

c) 	za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części zgłoszonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w §6 ust.1, za każdy dzień zwłoki po upływie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

2) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych i zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w §7 ust.1, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art.145 ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone 
w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się 
z zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony uznają wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: pożar, powódź 
i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.

- Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej ustąpienia.

- W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

§11.

  - Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 5 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy.

  - Dopuszczalne są jednakże za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, 
pod warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępach 3 niniejszego paragrafu.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą wyłącznie dotyczyć:

- obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych 
z Zamawiającym, nieskutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

- zmiany asortymentu kwiatów nieskutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany umowy,

- uzasadnienie zmiany umowy,

- obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1)  opóźnienia, utrudnienia lub inne przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu,

2)  zmiany przepisów obowiązującego prawa,

3) zaistnienie siły wyższej lub przypadków losowych (np. wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,

  - Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

§ 12.

  - Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność 
za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych z nienależytego wykonania postanowień umowy, 
w szczególności w stosunku do osób trzecich.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych podczas wykonywania prac na terenach objętych niniejszą umową.

§ 13.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14.

    - Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub likwidacyjnego.

    - Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

    - W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 15.

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Opr. D. Dyla