## UMOWA

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu …………………….. w Kępnie pomiędzy:

Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, w imieniu której działa:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno –Anielę Kempa

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

przedsiębiorcą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami),

została zawarta umowa o  następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót  budowlanych na „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 skład się zakres rzeczowy, który szczegółowo określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część umowy.

§ 2

Inspektor nadzoru dla wykonania obowiązków wynikających z umowy oświadcza, ze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz personel techniczny posiadający uprawnienia budowlane w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w tym do nadzorowania robót budowlanych prowadzonych przy zabytku nieruchomym,

- instalacyjno sanitarnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych centralnego ogrzewania, wentylacji,

- instalacyjno elektrycznej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, instalacji i urządzeń teletechnicznych,

- nadzoru konserwatorskiego,

- nadzoru archeologicznego.

§ 3

Do obowiązków inspektora inwestorskiego należy pełny zakres czynności określony w  art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. nr  243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązki zapisane w umowie w tym:

- sprawdzanie i potwierdzanie obmiarów faktycznie wykonywanych robót oraz powykonawczych kosztorysów sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- czuwanie nad prawidłowością treści protokołów odbiorów oraz faktur sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie fakturowania oraz finansowania przez jednostki współfinansujące,

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- kontrola zgodności dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją oraz uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,

- dokonywanie odbiorów częściowych od Wykonawcy robót budowlanych,

- organizowanie spotkań,

- współpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji ze strony Zamawiającego,

- opracowanie projektu protokołu odbioru robót,

- bieżące rozwiązanie problemów technicznych budowy

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane,

- zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum 1 raz w tygodniu oraz w razie konieczności na każde wezwanie Zamawiającego nie później niż w dniu następnym od daty wezwania (w przypadku nagłej potrzeby niezwłocznie),

- obecność branżowych inspektorów nadzoru na każde wezwanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego nie później niż w dniu następnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych przez nich robót branżowych zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo finansowym w zależności od potrzeby, w okresach uzgodnionych przez inspektora wiodącego z inspektorami branżowymi (w przypadku nagłej potrzeby niezwłocznie),

- sprawdzanie materiałów przedodbiorowych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z odbiorem końcowym robót,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie.

- pełnienie nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego w obrębie oraz wewnątrz budynku wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zamianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. 2011 nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

- dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,

- rozliczenie finansowe zadania (uczestniczenie w rozliczeniu rzeczowo-finansowym inwestycji) w tym przygotowanie zestawień poniesionych wydatków

# § 4

- Inspektor nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową, przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

- Inspektorowi nadzoru nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót poleceń realizowania robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Inspektorem nadzoru celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a szczególnie udzielić mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty.

- Oprócz zadań wymienionych w § 3 powierza się Inspektorowi nadzoru:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli realizacji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności wadliwych i niedopuszczonych od obrotu bądź stosowania w budownictwie.

- kontrolowanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie  w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
i przekazywanie do użytkowania,

- potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usuniecie wad.

- Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia swoich obowiązków ma prawo:

- wydawać Wykonawcy polecenia, potwierdzenie wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób i/lub badań

- żądać od Wykonawcy dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót niezgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.

§ 5

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania określonego w § 1:

- rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie prac: uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2014r. (termin zakończenia robót budowlanych przewidziano do dnia 14 listopada 2014r.)

- Każdorazowy pobyt na budowie winien być odnotowany w dzienniku budowy.

§ 6

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto ………………………… zł (słownie: ………………………. złotych) brutto …………………..zł (słownie …………………………………………….. złotych).

- Strony postanawiają,  że obowiązującą je formą wynagrodzenia ze pełnienie funkcji Inspektora nadzoru będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ustalone nie ulega zmianie.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru nad realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1 bez względu na czas pobytów Inspektora nadzoru na terenie budowy oraz ewentualnego przedłużenia czasu realizacji zadania.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie Wykonawcy w oparciu o pięć częściowych faktur VAT oraz jedną końcową fakturę VAT tj.:

- fakturą częściową w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po wykonaniu 20% wartości robót budowlanych,

- fakturą częściową w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po wykonaniu 40% wartości robót budowlanych,

- fakturą częściową w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po wykonaniu 60% wartości robót budowlanych,

- fakturą częściową w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po wykonaniu 80% wartości robót budowlanych,

- fakturą częściową w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po wykonaniu 100% wartości robót budowlanych,

- fakturą końcową w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia  na użytkowanie.

- Otrzymane od Wykonawcy częściowe faktury VAT regulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

# § 7

# Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1  i § 3, przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

# § 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez zapłatę kar umownych w wypadkach i w wysokościach określonych poniżej:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niestawienie się Wykonawcy na spotkania organizowane przez Zamawiającego w sprawach realizacji zawartych umów o roboty budowlane, których termin przekazany został Wykonawcy minimum 48 godzin wcześniej – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

# 2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych  w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

# § 9

- Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także we wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - jeżeli Wykonawca nadzoru nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie 10 dni od podpisania umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ostateczne rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego,

  - jeżeli Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn pełnienie nadzoru inwestorskiego i pomimo wezwania Zamawiającego do wezwania prac, przerwa trwa dłużej niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie prac.

  - w razie rozwiązania firmy Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania prac objętych zakresem niniejszej umowy,

- Jeżeli Wykonawca nie wykazuje należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem umowy, wykazanej przez Zamawiającego w formie pisemnej, przy czym odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wykonanie robót dodatkowych dotyczących umowy na roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek świadczyć usługi wymienione w §1 niniejszej umowy nad robotami dodatkowymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:

    - zmiany terminu jej wykonania umowy,

    - zmiany inspektorów nadzoru jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora nadzoru. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru, nowy inspektor nadzoru musi  spełniać wymagania określone dla danego specjalisty w SIWZ

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

    - opis propozycji zmiany umowy,

    - uzasadnienie zmiany umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:

    - obniżenie kosztu wykonania usługi,

    - zmiana obowiązujących przepisów,

    - opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez  Zamawiającego, lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy,

    - siła wyższa,

- Zmiana postanowień niniejszej umowy winny być dokonywana, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, 
a w szczególności przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY  STRON

# Wykonawca				                       Zamawiający

sporządził R. Kula