UMOWA GOiOŚ nr…./2023

O PIELĘGNACJĘ WRAZ Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ POŁOŻONYCH PRZY SKWERZE POCZTOWYM, SKWERZE PRZY Ul. LIPOWEJ, SKWERZE PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ, SKWERZE PRZY UL. SPORTOWEJ W KĘPNIE ORAZ SKWERZE PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W HANULINIE W 2023R.

Zawarta w dniu ………………. 2023 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, pomiędzy :

Gminą Kępno, z siedzibą w Kępnie, ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-19-45-305, REGON: 250854731, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działa :

Artur Kosakiewicz – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno,

a

przedsiębiorcą ………….…………………………………..… - zamieszkałym/ z siedzibą ………………………………………………………………..…, prowadzącym działalność pod firmą ……………………………………………..……………………………………….,   – zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy „Wykonawcą”;

§ 1.

- Umowa niniejsza zawarta została na skutek przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który zrealizuje usługę konserwacji zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2023 roku, tj. zadania III: Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy Skwerze Pocztowym, Skwerze przy ul. Lipowej, Skwerze przy ul. Spółdzielczej, Skwerze przy ul. Sportowej w Kępnie oraz Skwerze przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pielęgnacji wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych przy:

- Skwerze Pocztowym w Kępnie (działka nr 1966/2 o powierzchni 1,194 m2),

- Skwerze przy ul. Lipowej w Kępnie (działki nr 1597 i 162/1 o powierzchni ok. 1100m2),

- Skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kępnie ( działka nr 1867 o powierzchni 2.176 m2)

- Skwerze przy ul. Sportowej w Kępnie (działka nr 912/1, i część działki 938/1 o powierzchni ok. 1.964 m²)

- Skwerze przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie (część działki 530/5 o powierzchni ok. 1865 m2).

- Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem umowy zawarty został w niniejszej umowie i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy z dnia ………………., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami i metodami pielęgnacji terenów zieleni, obowiązującymi przepisami prawa oraz przy użyciu własnych materiałów i narzędzi oraz najlepszą wiedzą ogrodniczą.

- Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni w tym operatorów sprzętu.

- Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.

- Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:

1)	oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

3)	dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego realizującego czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1) – 3) powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 7.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 5, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o którym mowa w ust. 6, a na wezwanie Zamawiającego także dokumenty określone w ust. 7. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

- Obowiązek o którym mowa w ust. 5-11 dotyczy także podwykonawcy realizującego zadanie objęte niniejszą umową.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia na umowę o pracę osób, w stosunku do których przewidziano wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Kontrola polega na uprawnieniu zamawiającego do żądania od wykonawcy lub podwykonawcy dokumentów stanowiących dowód zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. Dokumentami tymi mogą być: umowa o pracę, dowód odprowadzenia składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, inne dokumenty stanowiące dowód istnienia stosunku o pracę. Kontrola odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych pracowników. Drugą formą kontroli jest prawo do kontroli tożsamości osób wykonujących czynności na terenie budowy i żądaniu w stosunku do nich od wykonawcy dokumentów na istnienie stosunku pracy.

§ 2.

- Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru Pocztowego w Kępnie, obejmująca:

- usuwanie przekwitniętych roślin z trawnika (nadziemne części roślin cebulowych – po przekwitnięciu),

- wertykulacja i aeracja jednorazowo trawników w celu usunięcia obumarłych źdźbeł trawy i napowietrzenie trawnika po wiosennym przekwitnięciu roślin cebulkowych,

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy (pierwsze koszenie dostosować do terminu przekwitnięcia roślin cebulkowych),

- obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz  odwodnienie instalacji przed zimą

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- nawożenie trawników i roślin zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika i roślin – z częstotliwością 3 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- cięcie pęcherznicy: dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości rośliny,

- cięcie prześwietlające i sanitarne forsycji wg potrzeb,

- formowanie bukszpanowej obwódki oraz formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

- utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych,

- zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie.

- bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego.

- utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Lipowej w Kępnie, obejmująca:

- obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz  odwodnienie instalacji przed zimą;

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy,

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- nawożenie trawników i roślin zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 3 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

- zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie,

- utrzymanie w czystości tablic i tabliczek informacyjnych oraz ławek poprzez ręczne mycie.

- bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego.

3)	utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul Spółdzielczej w Kępnie 
obejmująca:

- obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz  odwodnienie instalacji przed zimą;

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy,

- ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

- odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- nawożenie trawników i roślin zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 3 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

- zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

- formowanie bukszpanowych kuli: dwa razy do roku w czerwcu i pod koniec sierpnia,

- usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- oczyszczanie drzew z odrostów,

- cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów,

- odmładzanie skupin krzewów,

- usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

- zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie,

- utrzymanie w czystości urządzeń rekreacyjnych (m. in. stoły do gry w szachy, ławki) poprzez ręczne mycie.

- bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego.

4)	utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Sportowej w Kępnie

obejmująca:

a)	obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz  odwodnienie instalacji przed zimą;

b)	utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy,

c)	ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością  co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy),

d)	odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 2 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

e)	nawożenie trawników i roślin zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 3 razy w całym okresie obowiązywania umowy,

f)	zwalczanie chorób i szkodników roślin,

g)	poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami,

i)	usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

j)	oczyszczanie drzew z odrostów,

k)	cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów oraz bylin,

l)	odmładzanie skupin krzewów i bylin,

m)	usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami ( w miejscach wyłożonych kamieniem ozdobnym usuwanie wykonać wyłącznie dmuchawą ogrodową),

n)	zdjęcie po okresie zimowym zabezpieczeń z drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na kolejny okres zimowy,

o)	zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych (nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

p)	utrzymanie ciągów pieszych w czystości poprzez ręczne zamiatanie i odchwaszczanie,

r)	utrzymanie w czystości urządzeń rekreacyjnych (m. in. stoły do gry w szachy, ławki) poprzez ręczne mycie

s) 	bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego.

5) utrzymanie - pielęgnacja szaty roślinnej Skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie   obejmująca:

- obsługa i konserwacja automatycznego systemu nawadniającego wraz z demontażem urządzenia sterującego oraz  odwodnienie instalacji przed zimą;

- utrzymywanie trawników, tak aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm, usługa nie obejmuje konieczności zebrania i wywiezienia skoszonej trawy,

- regularne ręczne bądź mechaniczne odchwaszczanie miejsc nasadzonych drzew iglastych 
i liściastych,

- zwalczanie chorób i szkodników,

- poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie miejsc wyłożonych korą drzewną,

- oczyszczanie drzew z odrostów, oraz jednorazowe ciecie formujące i kształtujące korony drzew i krzewów;

- cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- zebranie, usuniecie i utylizacja odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych 
(nie dotyczy opróżniania koszy na odpady usytuowane w obrębie skweru),

- utrzymanie ciągów pieszych w czystości wraz zachowaniem skrajnej linii oddzielającej od trawnika,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie wskazanym w SIWZ. Zatrudnienie tych osób musi być ciągłe przez cały okres wykonywania umowy. Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia tych osób w szczególności poprzez żądanie przedstawienia umów o pracę i dowodów odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne tych osób. Nie spełnienie tych wymogów uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 3.

- Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023r. z zastrzeżeniem zdania drugiego. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.03.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.03.2023 r.

- Wykonawca w  terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do akceptacji zamawiającego szczegółowy harmonogram finansowo – rzeczowy obejmujący: miejsce wykonywania usług, określenie rodzaju usługi oraz jej ilości w postaci powierzchni i dni jej wykonywania i cen jednostkowe i sumy cen.

- Tak przedstawiony harmonogram wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiającego, który może proponować wprowadzenie w nim zmian – jeżeli określa on sposób wykonywania umowy niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub umową.

- Zaakceptowany przez obie strony harmonogram będzie podstawą dokonywania rozliczeń miesięcznych w okresie trwania umowy.

- Harmonogram będzie także podstawą do oceny prawidłowości i terminowości wykonywania usług.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania umowy w terminach określonych w harmonogramie.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizacji prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i przepisami BHP,

- ponoszenia kosztów zakupu, załadunku, rozładunku i składowania materiałów niezbędnych do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia,

- zapewnienia na terenie wykonywania prac należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP oraz utrzymania terenu prac wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych prac będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie jej trwania,

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu prac zanikających lub ulegających zakryciu,

- zawiadamianie Zamawiającego o stratach i chorobach w zieleni miejskiej, o uszkodzeniu  urządzeń i innych elementów małej architektury.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy, 
przy zastosowaniu narzędzi, maszyn, urządzeń i środków transportu Wykonawcy.

§ 5.

    - Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …............................,       tel. 62 59 09 474.

    - Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy pełnić będzie: ……………………...

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru ( kontroli ) realizacji umowy poprzez inną wskazana osobę.

§ 6.

Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

§ 7.

- Za wykonanie umowy w tym spełnienie wszystkich świadczeń z niej wynikających wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł, (słownie: …………………………………….. złotych)    netto, plus należny podatek VAT  , co łącznie stanowi kwotę  …………………….. zł (słownie: ……………………………………. złote) brutto z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności podatek vat oraz koszty transportu i prac przygotowawczych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w równych miesięcznych ratach w wysokości	- netto ………………. zł. ( słownie: …………………….. złotych),

- brutto ……………… zł ( słownie: ………………….) z ……… % podatkiem VAT.

4. Wynagrodzenia miesięczne, o których mowa w ust. 3 płatne będą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę i protokołu odbioru robót, bankowym poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy przezeń wskazany.

5.	Suma miesięcznych transz wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekraczać kwoty wskazanej w ust.1.

6.	Termin płatności miesięcznych transz, o których mowa w ust. 3 wynosi 30 dni  od dostarczenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

7.  Klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

§71

Waloryzacja

1.	Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony będą waloryzowały wynagrodzenie wykonawcy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu części wynagrodzenia wykonawcy określonego w §7 ust. 1 w kwocie brutto przypadającego po miesiącu lipcu.

2.	Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do obliczenia Waloryzacji zostanie przyjęty:

1)	Wskaźnik GUS za drugi kwartał roku 2023 z zastrzeżeniem („II Wskaźnik GUS”);

2)  Wskaźnik GUS za trzeci kwartał roku 2023 („III Wskaźnik GUS”)

3.	W trakcie okresu realizacji Umowy, Waloryzacja zostanie dokonana jednokrotnie w miesiącu lipcu, ale nie wcześniej niż po dniu opublikowania odpowiednio  II i III Wskaźnika GUS („Dzień Dokonania Waloryzacji”).

4.	Waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do Umowy i wcześniejszego wniosku wykonawcy. Ewentualna Waloryzacja zostanie obliczona przez Zamawiającego.

5.	W ramach Waloryzacji nowa kwota wynagrodzenia wykonawcy zostanie ustalona w następujący sposób:

Wn = Wp +(Wp x CPII lub III)

gdzie:

Wn 	to kwota Wynagrodzenia po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN);

Wp 	to kwota wynagrodzenia pierwotnie podana w formularzu oferty wykonawcy (wyrażona w PLN);

CPII-III  to procentowa wartość wzrostu cen wynikająca odpowiednio z II lub III Wskaźnika GUS (wyrażona jako %);

Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:

(i)	wartość wzrostu cen wynikająca z II-III Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 4% to wówczas do obliczenia Wn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

(ii)	wartość spadku cen wynikająca z II-III Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 4% to wówczas do obliczenia Wn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

W przypadku, gdy wartość CPII-III wynosić będzie 0 (zero) to wówczas Waloryzacja nie będzie dokonywana.

Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

6.	Nowa zwaloryzowana cena będzie miała zastosowanie do określenia wysokości kar umownych.

7.	Strony ustalają maksymalną wartość wzrostu wynagrodzenia w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 10 % wysokości wynagrodzenia określonego pierwotnie w formularzu oferty. Maksymalny wzrost wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 umowy w efekcie zastosowania waloryzacji strony określają także na 10% pierwotnie określonego w ofercie wykonawcy.

9.	W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.

10.	Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 8.

- W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania przez Wykonawcę z postanowień umowy, potwierdzonych protokołami pokontrolnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania z nim umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

- Przez nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków należy rozumieć w szczególności niesumienne wykonywanie przedmiotu umowy jak niedokładność oczyszczenia alejek– chwasty lub piasek, niedokładne lub nieprawidłowe przycięcie krzewów, dopuszczenie do zachwaszczenia objętych umową terenów, utrzymywanie niezgodnej z niniejszą umową wysokość trawy, podlewanie w ilości mniejszej niż określona w umowie, niewykonywanie prac w określonych umową terminach.

§ 9.

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w §3 lub w stosunku do terminu końcowego - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7 ust. 1;

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części zgłoszonych przez Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki po upływie 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji, nie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7 ust. 1

  - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 – gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby tygodni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a której zatrudnienia Zamawiający zgodnie z umową wymaga.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu  szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

4.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić od siebie strony umowy wynosi 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7 ust. 1 tej umowy.

§ 10.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- W razie wyrządzenia szkody, przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy, do naprawienia której zobowiązany będzie Zamawiający, Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego
w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa własnego oraz osobom trzecim podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową.

§ 11.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków określonych w umowie z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

§ 12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Opr. G.Jeziorna