Załącznik nr 5

UMOWA

zawarta w dniu .................................... 2009 r. w Kępnie, pomiędzy:

Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Burmistrz  Miasta i Gminy Kępno   - mgr inż. Piotr Psikus

a

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa stadionu lekkoatletycznego Kępnie wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez sprzedaż (wykup) wierzytelności”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie wraz ze sfinansowaniem  wykonanych robót poprzez sprzedaż (wykup) wierzytelności” zwanego dalej robotami.

2. Zakres rzeczowy robót określa Przedmiar Robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  oraz Oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy, jako jej załączniki.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz usługę bankową polegającą na sprzedaży (wykupie) wierzytelności pieniężnej przysługującej względem Zamawiającego przez Bank  wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwość sfinansowania wykonanej inwestycji oraz że umożliwi jej spłatę Zamawiającemu przez okres 10 lat.

  - Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1/ wykonanie robót budowlanych polegających na:

a) budowie stadionu sportowego,

b) budowie trybun,

c)  budowie ogrodzenia zewnętrznego stadionu,

d)  montażu ogrodzenia wys. 1.3 m. wokół płyty stadionu,

e)  odwodnieniu  i nawodnieniu stadionu,

f)  wykonaniu oświetlenia stadionu oraz zasilania elektrycznego,

g)  budowie  ciągów pieszych oraz parkingów.

2/ wykonanie usługi bankowej dotyczącej sprzedaży (wykupu) wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego przez dany bank; usługa bankowa polegać będzie na dokonaniu sprzedaży (wykupie) wierzytelności przez dany Bank, o wartości wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę wraz z należnym podatkiem VAT; jednocześnie Wykonawca, jako Zbywca zapewnia, a tym samym zobowiązuje się, że:

  - podpisze pod rygorem nieważności w formie pisemnej umowę o sprzedaż (wykup) wierzytelności z wybranym bankiem, nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania niniejszej umowy z Zamawiającym,

  - wykupem wierzytelności będzie objęta faktura za wykonane roboty budowlane,

  - całkowity wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru końcowego wykonanych robót,

  - spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres do 10 lat w ratach miesięcznych,

  - system spłaty – stała rata kapitałowa, odsetki wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy,

  - zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec banku bez naliczania przez bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat,

  - zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

  - w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jak wykup wierzytelności podstawowych,

5.  Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej inwestycję, zabezpieczeniem finansowym będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

6.  Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności przez cały okres spłaty:

1/ bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym okresem spłaty,

2/ spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy uwzględniającej warunki zawarte w SIWZ,

3/ wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez instytucję finansującą bez zgody Zamawiającego nie będzie obowiązujące,

4/ instytucja finansująca Wykonawcę, nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności innej instytucji finansującej lub osobie trzeciej.

§ 2

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

§ 4

1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 30 wrzesień 2010 roku.

2. Przeprowadzenia odbioru końcowego  do dnia 20 października 2010 roku.

3. Termin zakończenia spłaty wykonanej inwestycji ustala się na okres 10 lat od dnia przeprowadzenia odbioru końcowego

§ 5

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .....................................................

§ 6

- Strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót, o których mowa w punkcie 1 ust. 4 § 1 wraz z podatkiem VAT na kwotę wysokości: .................................... zł (słownie: ................................................. złotych). W tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 nie zawiera odsetek za okres  spłaty.

- Natomiast ogólna cena przedmiotu umowy (na dzień przedstawiania ofert), na którą składają się kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 wraz ze stałą niezmienną marżą w wysokości ........................ doliczoną do stawki referencyjnej WIBOR 3M aktualnej na dzień 13 sierpnia 2009 r., wynosi .................................... zł (słownie: ................................................................................ złotych).

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia częściowego za wykonanie robót. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o  fakturę końcową wystawioną po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie bezusterkowy protokół ostatecznego odbioru robót .

- Rozliczenie – wykup wierzytelności  nastąpi  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego  faktury o której mowa w ust. 4 .

- Spłata wykupionej przez bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres do 10 lat w ratach miesięcznych.

- Rozpoczęcie spłaty wierzytelności nastąpi po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wykupu wierzytelności przez bank.

- Odsetki pobierane przez bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o stałą i niezmienną marżę banku, podaną w ofercie Wykonawcy,  która wynosi …… %.

- W przypadku opóźnienia w spłacie, w pierwszej kolejności na poczet spłaty zaliczane będą należne odsetki od zadłużenia przeterminowanego, a następnie zaległe i bieżąca rata kapitału.

- W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych Bank wykupi je, jako dodatkowe wierzytelności na warunkach, na jakich dokonał wykupu wierzytelności podstawowych.

- Zamawiający będzie miał możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całej kwoty zadłużenia przed terminem ostatecznej spłaty, a odsetki będą pobrane wyłącznie od faktycznego stanu zadłużenia w dniu spłaty.

- Wcześniejsza spłata zobowiązania wobec instytucji finansującej wierzytelność, nie może spowodować naliczania przez bank dodatkowych prowizji oraz dodatkowych opłat.

- Odsetki pobierane przez instytucję finansującą zadanie w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększonej o stałą niezmienną marżę podaną w ofercie Wykonawcy.

- Jeżeli termin spłaty odsetek lub kapitału przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulegnie przesunięciu na następny dzień roboczy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z   technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

( 8

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi na plac budowy wodę, energię elektryczną itp., stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym .

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych maszyn, urządzeń i innych środków produkcji i narzędzi pracy.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 10

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

1) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji dobrej jakości wykonanych robót.

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kart( gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z zastrzeżeniem postanowień ustępu drugiego niniejszego paragrafu przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości określonej poniżej:

1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad dostarczonego sprzętu - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c/ w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 13

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 14 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: .......................................... zł, (słownie: ................................................. złotych) w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub w formie pieniężnej

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

1/  30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

2/  70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

3. Zamawiający zwróci lub zwolni Wykonawcy część zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona na wniosek Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone wraz z odsetkami – pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

§ 15

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 miesiące.

- gdy Wykonawca nie podpisze w ustalonym terminie umowy z bankiem o sprzedaży (wykupie) wierzytelności, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 lit. a.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.

- Dopuszczalne są jednakże zmiany postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że są one korzystne dla Zamawiającego i dotyczą choćby jednej z następujących kwestii: obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, skrócenia lub wydłużenia terminy realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu rzeczowego robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy oraz zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, nie skutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

§ 17

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                             	WYKONAWCA:

# KARTA GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót

1. Przedmiotem gwarancji dobrej jakości wykonanych robót budowlanych są wykonane roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy z dnia .................................... roku,

zawartej pomiędzy:

Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

a

....................................................................................................................................

odebrane w dniu ......................................

- Przedmiot gwarancji obejmuje wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy określonej w pkt 1.

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno–budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji dobrej jakości wykonanych robót wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

  - jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie, tj. w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia,

  - w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych  lub usunięcia wad.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu dobrej jakości wykonanych robót wady powstałe na skutek:

- siły wyższej pod pojęciem których strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk  generalny,

- normalnego zużycia  obiektu  lub jego części,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

Warunki  gwarancji podpisali:

Udzielający  gwarancji  dobrej jakości wykonanych robót:

................................................................................................................................

Przyjmujący  gwarancję  dobrej jakości wykonanych robót:

................................................................................................................................