Załącznik nr 5

Wzór

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ........................ roku, pomiędzy Gminą Kępno mającą swą siedzibę 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5, reprezentowaną w osobie przez:

mgr inż. Piotra Psikusa - Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” z jednej strony  a:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ADAPTACJI BUDYNKU PO USC NA BIBLIOTEKĘ SAMORZĄDOWĄ

2. Zakres robót określa  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy.  Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3. Przedmiot   umowy   zostanie  wykonany  w  całości  z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń  dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 2

Termin wykonania całości przedmiotu umowy określa się na  22 GRUDNIA 2008r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:

............................ zł

/słownie/  ..................................................................................................................

2. Rozliczenie wartości przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi za wykonane i odebrane przez Zamawiającego poszczególne części (elementy budowy), oraz fakturą końcową, po odebraniu całego przedmiotu umowy.

3. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będą zapłacone przez Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia.

§ 4

Datę odbioru końcowego całego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  i  potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia wykonania zadania.

§ 5

1. Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   pisemnej   gwarancji   dobrej   jakości    wykonanych robót.

2. Okres gwarancji wynosi  3 lata, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru atesty, certyfikaty jakości, dowody dopuszczenia do obrotu materiałów urzytych do budowy.

§ 6

Wykonawca sporządzać będzie i przekazywać Zamawiającemu, którego reprezentował będzie inspektor nadzoru protokoły odbioru robót, których akceptacja stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej.

§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 nin. §  przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokościach określonych poniżej:

1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b/  za zwłokę w usunięciu wad dostarczonego sprzętu  - w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c/ w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Zamawiający odstąpi od umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Wykonawcy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,    przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                   WYKONAWCA :