Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/265/2006 Rady

Miejskiej w Kępnie z dnia 16 marca 2006r.

# PLAN  FINANSOWY  NA  LATA  2004 – 2015

Miasto i Gmina Kępno w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety  i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych. Będą one ważnym czynnikiem pobudzającym rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze miasta i gminy oraz tej części województwa wielkopolskiego.

## PLAN  FINANSOWY  GMINY  KĘPNO  NA LATA  2004 – 2006

Indykatywna tablica finansowa Planu Rozwoju Lokalnego gminy Kępno  (w tys. zł)

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Podstawa realizacji | Instytucje wdrażające | Koszt ogółem | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki U.E. | Inne |
| a | b | c | d | g | h | i | j | k | l |
| 1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Baranowie | 2004-2005 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 8 987 776 | 185 138 | 0 | 6 602 638 | NFOŚiGW 2 200 000 |
| 2. | Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr 11 | 2005-2006 | Strategia Rozwoju Wojew. Wielkopol-skiego | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań |  |  |  |  |  |
| 3. | Rekultywacja wysypiska śmieci w Mianowicach Etap I | 2004-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 400 000 | 60 000 | 40000 | 300 000 |  |
| 4. | Budowa kanalizacji we wsi Osiny | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 1 200 000 | 180 000 | 120 000 | 900 000 |  |
| 5. | Budowa krytej pływalni w Kępnie | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 6 500 000 | 0 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 inwestorzy prywatni |
| 6. | Rozwój bazy Służby Zdrowia: SPZOZ - Zakup ambulansu Karetka „R” z wyposażeniem | 2005 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 300 000 |  |  |  |  |
| 7. | Budowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 | 2005-2006 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 4 035 644 |  |  |  |  |
| 8. | Budowa drogi Olszowa – Kierzno | 2004-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 914 817,73 | 137 222,66 | 91 481,77 | 686 113,3 | 0 |
| 9. | Budowa Centrum Integracji Społecznej | 2004-2005 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 1 000 000 | 250 000 | 0 | 0 | Pożyczka termo moder-nizacyjna 366 964 PERON 100 000 Min. Infrast. 283 036 |
| 10. | Rozwój bazy Służby Zdrowia: SPZOZ Zakupy aparatury medycznej i wyposażenia |
| . | Mammograf | 2005 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 350 000 |  |  |  |  |
|  | Cholangioskop | 2005 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 60 000 |  |  |  |  |
|  | Gastrofiberoskop | 2005 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 50 000 |  |  |  |  |
|  | Aparat do prób wysiłkowych | 2005 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 70 000 |  |  |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczny | 2006 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 80 000 |  |  |  |  |
|  | Zestaw „Holtera” | 2006 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 80 000 |  |  |  |  |
|  | Respirator | 2006 | P.R.L | Starostwo Powiatowe | 70 000 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem | 2006 | P.R.L | Starostwo Powiatowe | 300 000 |  |  |  |  |
| 11. | Rewitalizacja zabytkowego centrum Kępna |
|  | Remont zabytkowego ratusza miejskiego Etap I | 2004-2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | Etap I 3 276 000 | 3 246 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Przebudowa Kępińskiego Domu Kultury na Muzeum Regionalne w Gminie Kępno | 2005-2006 | P.R.L |  | 630 000 | 190.000 | 100.000 | 0 | 340.000 NMF |
|  | Przebudowa płyty Rynku | 2004-2006 | P.R.L |  | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Modernizacja SUW w Kępnie | 2005-2006 | P.R.L. | Wodociągi Kępińskie Sp. z.o.o. | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 Wodociągi Kępińskie Sp.z o.o. |
| 13. | Rozwój bazy Służby Zdrowia: przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni na blok operacyjny, centralną sterylizatornię i kuchnię szpitalną – Etap I | 2005-2006 | W.P.I. Powiatu Kępińskiego | Starostwo Powiatowe | 5 000 000 |  |  |  |  |
| 14. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kępnie ul. Wrocławska i ul. Słoneczna | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 430 000 | 110 000 | 0 | 0 | NFOŚiGW 320 000 |
|  |  |  |  |  | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II | 2004 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II | 2006 | P.R.L |  | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Budowa dróg na os. Hanulin | 2004-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 806 159 400 000 | 406 047 400 000 | 0 0 | 400 112 (SAPARD) 0 | 0 0 |
| 17a | Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul.Kusocińskiego w Hanulinie | 2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 1 021 180,16 | 153 177,02 | 102 118,02 | 765 885,12 |  |
| 18. | Budowa ścieżek rowerowych Hanulin, ul.Poznańska ul.Świerczewskiego Kwiatowa, Obr. Pokoju | 2005-2006 | PRL | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Poznań | 675 000 |  |  |  |  |
| 19. | Budowa kanalizacji we wsiach Mianowicie Olszowa Świba, Pustkowie Kierzeńskie | 2005-2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rozbudowa SP w Myjomicach Etap II dobudowa klas lekcyjnych | 2004-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 340 000 | 200 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 21. | Remont zabytkowego budynku Biblioteki | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Budowa drogi w Miechnicach | 2004-2005 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Przebudowa ul. Granicznej i Młyńskiej z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa ronda - Etap I | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 200 000 | 200 000 |  |  |  |
| 24. | Os. Przemysłowa w Kępnie Wykonanie dróg i odwodnienia, Budowa oświetlenia ulicznego Ulice: Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego, Paderewskiego Wieniawskiego, Kurpinskiego, Lutosławskiego, Wiłkomirskiego, Tęczowa | 2005-2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Adaptacja istniejących budynków na mieszkania socjalne: Mechnice | 2006 | P.R.L. | Urząd Miasta i Gminy Kępno Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Budowa wodociągów we wsiach Przybyszów i Zosin | 2004-2006 | P.R.L. | Wodociągi Kępińskie Sp. z.o.o. | 700 000 | 0 | 0 | 0 | Wodociągi Kępińskie Sp. z.o.o. 700 000 |
| 27. | Szkoła Podstawowa nr 3. Wymiana stolarki okiennej Wykonanie Elewacji budynku, Gimnazjum nr1 Remont łączników Etap I | 2004-2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Remont drogi Krążkowy- Kliny | 2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 80 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 0 |
| 29. | Budowa drogi w Mikorzynie „nad parkiem” | 2005-2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 489 276,58 | 73 391,49 | 48 927,66 | 366 957,43 | 0 |
| 30. | Modernizacja boisk szkolnych przy Szkołach Podstawowych: nr 1, w Hanulinie, Krążkowych oraz Gimnazjum nr 2 Etap I : | 2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Osińskiej Reymonta, Prusa, Fredry | 2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Modernizacja stadionu miejskiego w Kępnie: Etap I: - Przebudowa trybun, - Oświetlenie boisk | 2005-2006 | P.R.L | Urząd Miasta i Gminy Kępno Klub Sportowy „POLONIA” Kępno | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |