- P R O J E K T -

UMOWA O UTRZYMANIE ZIELENI NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU

W OKRESIE 1 STYCZNIA 2012 R. – 31 GRUDNIA 2012 R.

W dniu … 2011 r. w Kępnie pomiędzy:

- Gminą Kępno (63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1), reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Anielę Kempa, zwaną w dalszym ciągu niniejszej umowy „Zamawiającym”, a

- przedsiębiorcą … - zamieszkałym …, prowadzącym działalność pod firmą, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej ... pod numerem … – zwanym w dalszym ciągu niniejszej umowy „Wykonawcą”

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie wyników przeprowadzonego przetargu, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który będzie utrzymywał zieleń na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania zieleni na wybranych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1/ protokolarne przekazanie Wykonawcy terenów objętych niniejszą umową,

2/ koordynacja prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenach objętych niniejszą umową.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1/ protokolarne przejęcie terenów objętych niniejszą umową,

2/ grabienie i usuwanie opadłych liści z terenów objętych niniejszą umową,

3/ usuwanie odpadów z terenów objętych niniejszą umową (z wyjątkiem opróżniania koszy ulicznych na odpady),

4/ transport odpadów powstających w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy na składowisko odpadów ujęte w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

5/ dbałość o prawidłową wegetację krzewów, traw na terenach objętych niniejszą umową (obcinanie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy, usuwanie chwastów i samosiewów, podlewanie i opryskiwanie roślin, nawożenie),

6/ dbałość o czystość i porządek na terenach objętych niniejszą umową, w tym również sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przechodzących przez te tereny chodników i ścieżek (zwłaszcza w parku miejskim przy ulicy Dąbrowskiego i tzw. „małym parku” przy ul. Szpitalnej),

7/ usuwanie skutków zdarzeń losowych (wichury i inne zjawiska atmosferyczne, dewastacja terenów i urządzeń),

8/ pisemne powiadamianie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania usług lub nienależytego wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

9/ zgłaszanie konieczności robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową, a związanych z jej przedmiotem,

10/ uczestnictwo w przygotowaniu planów wyrębu i planów nasadzeń roślinności, a także planów finansowych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

11/ współpraca ze służbami nadzoru sanitarnego, budowlanego, archeologicznego, służbami ochrony zabytków i przyrody w zakresie utrzymania terenów objętych niniejszą umową.

2. Niniejsza umowa nie obejmuje nasadzeń, pielęgnacji, przycinania i usuwania drzew oraz nasadzeń, pielęgnacji i usuwania kwiatów - czynności te będą przedmiotem odrębnych zleceń i umów.

§ 5

1. Szczegółowy rzeczowy zakres umowy obejmuje utrzymywanie zieleni na następujących terenach:

1/ park miejski przy ulicy Dąbrowskiego (nieruchomości nr: 1769, 1770, 1771, 1772, 1777/1, 1778/1 i 1779 o łącznej powierzchni 35.774 m2) - sprzątanie parku i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.), oczyszczanie ławek parkowych dwa razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotów; koszenie trawy, oczyszczanie zbiornika wodnego i sprzątanie amfiteatru;

2/ nieruchomość u zbiegu ulic: Ks. P. Wawrzyniaka, Szpitalnej i Sikorskiego (oznaczona numerem geodezyjnym 1930; powierzchnia terenu zielonego ok. 1.600 m2 – wraz z zielenią urządzoną wokół parkingu) - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) dwa razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy, nawożenie,

3/ tzw. „mały park” przy ulicy Szpitalnej (nieruchomości nr: 1932/2, 1933/2, 1934, 1935 1937/2 o łącznej powierzchni 5.095 m2) – sprzątanie parku i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) pięć razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy; umowa nie obejmuje sprzątania placu zabaw znajdującego się na terenie „małego parku”,

4/ park 700-Lecia przy ulicy Zachodniej (tzw. park „Na Kopcu” - nieruchomość nr 302 o powierzchni 21.491 m2) - sprzątanie parku i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) dwa razy w miesiącu; obcinanie krzewów, koszenie trawy,

5/ park przy ulicy Ks. Magnuszewskiego (teren przy budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie – nieruchomość nr 1953/4 o powierzchni 4.039 m2) - sprzątanie parku i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; obcinanie krzewów, koszenie trawy,

6/ teren zielony na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1955 i 1956/4 przy ulicy Kościuszki (między budynkami Kościuszki 5 i Kościuszki 9, o powierzchni ok. 120 m2) – sprzątanie terenu i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotu, koszenie trawy,

7/ teren rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic Spółdzielczej i Wiosny Ludów (nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1867 o powierzchni 2.162 m2) - sprzątanie terenu i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) trzy razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy,

8/ teren zielony przy ul. Ruchu Oporu (nieruchomość 2578/2 o powierzchni 3.166 m2) - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów raz w miesiącu; koszenie trawy; umowa nie obejmuje sprzątania placu zabaw znajdującego się na terenie nieruchomości 2578/2,

9/ teren zielony u zbiegu ulic Aleje Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia (nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 912/1 o powierzchni 1.511 m2) - sprzątanie i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; pielęgnacja trawników, koszenie trawy, umowa nie obejmuje sprzątania placu zabaw znajdującego się na terenie nieruchomości 912/1,

10/ trawnik wokół parkingu przy kinie „Sokolnia” u zbiegu ulic Aleje Marcinkowskiego i Walki Młodych o powierzchni ok. 450 m2 - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) dwa razy w tygodniu; obcinanie żywopłotu, koszenie trawy,

11/ teren zielony przy ulicy Lipowej (nieruchomości nr 1597 i 1602/1 o łącznej powierzchni 1.173 m2) - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów trzy razy w tygodniu; obcinanie krzewów, koszenie trawy,

12/ trawniki w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza o powierzchni ok. 500 m2 - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów trzy razy w tygodniu; koszenie trawy,

13/ trawniki na działce nr 2095/3 sąsiadującej z ulicą Sienkiewicza o powierzchni ok. 150 m2 - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; koszenie trawy,

14/ nieruchomości 346/3 (o powierzchni 764 m2) i 346/5 (o powierzchni 617 m2) w Kępnie przy ul. Wrocławskiej – sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów dwa razy w miesiącu; koszenie trawy,

15/ skwer przy ulicy Gimnazjalnej o powierzchni ok. 90 m2 - sprzątanie skweru i usuwanie odpadów trzy razy w tygodniu; obcinanie krzewów, nawożenie, podlewanie,

16/ skwer u zbiegu ulic Kościuszki, Kościelnej i Staszica (nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 1969 o powierzchni 155 m2) - sprzątanie skweru i usuwanie odpadów trzy razy w tygodniu; nawożenie, obcinanie krzewów, podlewanie,

17/ skwer przy ulicy Bocznej o powierzchni ok. 110 m2 - sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów dwa razy w tygodniu; koszenie trawy,

18/ nieruchomości położone za ulicą Boczną oznaczone numerami geodezyjnymi: 644/2 o powierzchni 97 m2 i 691/13 o powierzchni 291 m2; sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów raz w miesiącu; koszenie trawy,

19/ droga gminna położona między cmentarzem a ogrodami działkowymi – nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 3054 o powierzchni 281 m2; koszenie trawy i obcinanie krzewów raz w miesiącu,

20/ żywopłot przy ulicy Pocztowej: dwukrotne obcinanie żywopłotu o długości ok. 50 m,

21/ osiedlowe tereny zielone w Hanulinie:

a/ park położony na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 836 o powierzchni 3.400 m2),

b/ nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 768 i 770 (las – tzw. park akacjowy) o łącznej powierzchni 18.800 m2,

c/ nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 530/5 (tzw. park topolowy) o powierzchni 3.668 m2),

d/ trawniki w pasach drogowych ulic: Bocznej, Bohaterów Westerplatte, Janusza Kusocińskiego, Kwiatowej, Leśnej, Meliorantów, Parkowej, Powstańców Wielkopolskich, Wolności o łącznej powierzchni ok. 1.800 m2),

e/ rów na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 855 na odcinku wzdłuż nieruchomości 777 i 770 długości ok. 170 m,

- sprzątanie nieruchomości i usuwanie odpadów (a zwłaszcza opadłych liści, gałęzi, psich odchodów itp.) dwa razy w tygodniu; obcinanie krzewów i żywopłotów, koszenie trawy,

22/ trawniki w pasach drogowych następujących ulic będących drogami gminnymi: Aleja Ludwika Zamenhofa, Boczna, Długa, Estkowskiego, Janka Krasickiego, Ks. P. Wawrzyniaka, Nowa, Nowowiejskiego, Obr. Pokoju, Parkowa, Powstańców Wielkopolskich, Radosna, Skośna, Tysiąclecia, Walki Młodych, Zachodnia – o łącznej powierzchni ok. 2.000 m2 – sprzątanie trawników raz w tygodniu; koszenie trawy.

§ 6

1. Pozimowe sprzątanie terenów objętych niniejszą umową (w tym zwłaszcza usuwanie opadłych liści) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie do 6 kwietnia 2012 r.

2. Pierwsze wiosenne koszenie traw na terenach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest zrealizować do 5 maja 2012 r.

3. Jesienne sprzątanie terenów objętych niniejszą umową (w tym zwłaszcza usuwanie opadłych liści) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować do 21 grudnia 2012 r.

4. Trawniki na terenach objętych niniejszą umową powinny być koszone z częstotliwością dostosowaną do wegetacji traw, w okresie maj – wrzesień co trzy tygodnie.

§ 7

Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy, przy zastosowaniu narzędzi, maszyn, urządzeń i środków transportu Wykonawcy.

§ 8

1. W okresie 2 listopada - 20 grudnia 2012 r. Wykonawca zobowiązuje się usunąć gniazda gawronów i kruków z następujących drzew:

1/ w parku miejskim przy ulicy Dąbrowskiego,

2/ w tzw. „małym parku” przy ulicy Szpitalnej,

3/ w parku przy ulicy Ks. Magnuszewskiego (teren przy budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie).

2. Gniazda, o których mowa w ust. 1 usunięte zostaną ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237). Usunięcie gniazd nastąpi przy zastosowaniu podnośnika, metody wspinaczkowej lub w inny podobny sposób, niepowodujący uszkodzenia drzew.

§ 9

1. W imieniu Wykonawcy pracami będzie kierował ….

2. W imieniu Zamawiającego funkcje nadzoru będzie pełnił/a….

§ 10

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji prac objętych niniejszą umową strony ustalają w kwocie … zł (słownie: … złotych) brutto z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w miesięcznych ratach, proporcjonalnie do zaawansowania całkowitego zakresu realizowanych prac, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę i protokołu odbioru robót, bankowym poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy przezeń wskazany.

3. Faktury za prace objęte niniejszą umową będą przez Wykonawcę wystawiane na adres: Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, NIP: 619-194-53-05.

§ 11

Strony ustalają termin płatności miesięcznych rat, o których mowa w §10 ust. 2 na 30 dni od momentu sporządzenia protokołu odbioru robót oraz dostarczenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

§ 12

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, przez zapłatę kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za zwłokę w protokolarnym przejęciu terenów objętych niniejszą umową - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki po upływie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

4/ w wysokości 50% wartości umowy brutto – gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1/ za zwłokę w protokolarnym przekazaniu terenów objętych niniejszą umową - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3/ w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 14

Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2, 3 i 5 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne są jednakże za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępach 3 i 5 niniejszego punktu.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą wyłącznie dotyczyć:

1/ obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

2/ skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

3/ zmniejszenia zakresu rzeczowego robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy,

4/ zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, nieskutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1/ opis propozycji zmiany umowy,

2/ uzasadnienie zmiany umowy,

3/ obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie,

4/ opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1/ obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy,

2/ opóźnienia, utrudnienia lub inne przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu,

3/ zmiany przepisów obowiązującego prawa,

4/ zaistnienie przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,

5/ siła wyższa.

6. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Podpisy stron:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA