UMOWA

# zawarta w dniu  …………………………..  pomiędzy:

Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………………………… ,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………….........................................

………………………………………………………………………………………….

NIP …………………….                    Regon ……………………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) poniżej 4.845.000 euro dla robót budowlanych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonanie robót w zakresie budowy przedszkola i żłobka samorządowego z własna kuchnią w Kępnie zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) na podstawie Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z Dokumentacją Projektową i Przedmiarami Robót (załączony przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy do określenia ceny) oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w §9, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót budowlanych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i Decyzją pozwolenia na budowę.

- Wykonawca odpowiada także za:

  - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

  - demontaż obiektów tymczasowych,

  - naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

  - przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

  - dokonanie naprawy nawierzchni dróg dojazdowych do obiektu, w przypadku, gdy zostaną zniszczone na skutek prowadzonych robót.

7. 	 Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy roboty składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w opracowanym przez siebie Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

8. W przypadku wystąpienia zmian, Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 7, o zmiany, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym, dołączenia uaktualnionego harmonogramu do protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w §10 ust. 1 i przedłożenia go Zamawiającemu wraz z fakturami, o których mowa w §10 ust. 2.

§ 2

- Rozpoczęcie robót określonych w §1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w okresie do 14 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy. Realizacja robót budowlanych powinna przebiegać zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i złożonym u Zamawiającego na 4 dni przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w §4 ust. 4 i §5 ust. 4. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia 19 grudnia 2013 r. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzaną wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

§ 3

- Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi pełniony będzie przez Inspektora nadzoru.  Zamawiający powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane, a także wyznacza go, jako koordynatora czynności (na budowie) innych Inspektorów nadzoru ustanowionych w zakresie specjalności odpowiadających rodzajom robót budowlanych objętych niniejszą umową. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do zatwierdzania przerobowych protokółów odbioru przedstawionych przez wykonawcę.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ................................................, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub złożone u Kierownika Budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Dziennik Budowy.

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi energię elektryczną i wodę do placu budowy w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w §2 ust.1:

  - przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji;

  - sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i przedstawić do zaakceptowania inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - sporządzić projekt organizacji robót określający sposób, terminy, sprzęt itp.;

  - sporządzić projekt zagospodarowania placu budowy wraz z organizacją tymczasową ruchu i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze. zm.).

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy

- dokonanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem Dziennika budowy, w tym zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczęcia oraz zakończenia robót oraz złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika budowy.

- Czynności Zamawiającego związane z dokonywaniem wszelkich odbiorów wykonywać będzie inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej budowy, zarówno wykonywanej siłami własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego (np. badania zagęszczenia podłoży, próby elektryczne, odbiory kanalizacji itp.) i przekazania go Zamawiającemu w celu uzyskania przez Zamawiającego administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja) oraz za wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową w kwocie brutto określonej w §9 ust.1 niniejszej umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana kwoty określonej w §9 ust.1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

  - Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

  - Jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności produkcji budowlano-montażowej, złożona w dokumentach ofertowych, traci ważność przed zakończeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość przez okres dłuższy, o co najmniej 6 miesięcy od upływu terminu określonego w §2 ust. 3, i przekaże odpis (kopię) polisy Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia drzewostanu znajdującego się w obrębie robót.

§ 6

- Przedmiot umowy powinien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz SIWZ, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co, do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego,  Inspektora Nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Czynności Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy mogą być wykonywane także przez inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od dnia jej zgłoszenia, ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

1*	Wykonawca oświadcza, że następujące wskazane w ofercie roboty wykonane zostaną przez podwykonawców:

................................................................................................................................................

*Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

#### Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawców wskazanych w ofercie, którzy udostępnili Wykonawcy swój potencjał celem wykazania spełniania warunków zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie.

- Nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zatrudnienie podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 9

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne określone jako wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na kwotę ............................... złotych bez podatku VAT (słownie ............................................................................... złotych), powiększoną o podatek VAT w kwocie .................... złotych (słownie ............................. złotych), co stanowi kwotę ................................ złotych łącznie z VAT (słownie ..................................................... złotych).

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §9 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbiorów częściowych odpowiednich robót (Wzór protokółu do uzgodnienia z inspektorem nadzoru) i zestawienia wartości wykonanych robót w danym miesiącu.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą wystawiane przez Wykonawcę faktury częściowe VAT, za roboty budowlane wykonane w danym miesiącu, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót oraz dołączonym do faktury protokole odbioru częściowego zatwierdzonego przez inspektorem nadzoru. Zestawienie wartości wykonanych robót powinno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być każdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi VAT, o których mowa w ust. 2 i nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości robót. Zestawienie powinno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru robót składających się na przedmiot umowy lub protokołu odbioru końcowego, zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………

§ 11

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust.1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi urządzeniami oraz sieciami

§ 12

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są roboty określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz niniejszą umową, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiory robót innych niż wymienione w ust.1 dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót, 
a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył 
w pracach komisji.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru częściowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości zgłoszonych do odbioru robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą (projekt budowlany i projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót i geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą – wprowadzenie do zasobów geodezyjnych państwa), Dziennik budowy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń, protokóły przyłączeniowe do sieci zewnętrznych, oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 13

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona i wynosi 5 lat od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w §15, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% kwoty określonej w §9 ust.1 bez podatku VAT,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% kwoty określonej w §9 ust.1 bez podatku VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 25% kwoty określonej w §9 ust.1 bez podatku VAT.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

- Jeżeli z powodu opóźnienia wykonywania robót przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu dotacji otrzymanych na realizację inwestycji objętych niniejszą umową to Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą wysokości zwróconej dotacji.

§ 15

- Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 łącznie z VAT, w formie ................................................, co stanowi kwotę ...................... złotych (słownie .......................................................................... złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

- 70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót,

- 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł – w ciągu 15 dni po upływie 60-miesięcznego okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 16

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń inspektorów nadzoru, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

- Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej oraz powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie przyczyn rozwiązania.

- W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

§ 17

- Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2 i 3 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępach 3 niniejszego paragrafu.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:

- podwyższenia jakości robót budowlanych,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych oraz końcowego terminu wykonania umowy.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany umowy,

- uzasadnienie zmiany umowy,

- obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:

- obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

- poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

- zmiana obowiązujących przepisów,

- podniesienie wydajności urządzeń,

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

- usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

- siła wyższa.

- Nie dopuszcza się przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku uchybień Wykonawcy w toku wykonywania prac, albo naruszeń umowy przez Wykonawcę.

- Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 18

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca						Zamawiający

Sp. A. Małys