Załącznik nr 6A

##### Opis przedmiotu zamówienia częściowego do przetargu na: 
„KONSERWACJA ZIELENI WRAZ UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA WYBRANYCH NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KĘPNO LUB BĘDĄCYCH W JEJ POSIADANIU W 2016 R.”

Zadanie III (część 3): 	Pielęgnacja wraz z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej położonych w obrębie Miasta Kępno oraz Osiedla Hanulin 
(z wyłączeniem skweru przy ul. Kusocińskiego w Hanulinie).

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych.

- Koszenie trawy na terenach zielonych.

- Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi.

- Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie.

- Oczyszczanie ławek parkowych.

- Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew.

- Prace porządkowe w miejscach pamięci narodowej.

- Transport zebranych odpadów do RIPOK-u, a w przypadku awarii do innej instalacji zastępczej wskazanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o.;

II. Szczegółowy zakres umowy obejmuje wykonanie następujących prac:

1.  Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych poprzez:

- dbanie o prawidłową wegetację roślin, krzewów i drzew, trawników na terenach objętych niniejszą umową, a w tym opryskiwanie roślin, nawożenie;

- dbałość o czystość i porządek na terenach zielonych, w tym również sprzątanie błota i innych zanieczyszczeń z przechodzących przez te tereny chodników i ścieżek,

- utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach poprzez usunięcie zanieczyszczeń (gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, olej, niedopałki, szkło, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych, banery i inne nieczystości oraz przeszkody zagrażające bezpieczeństwu ruchu pieszego).

- bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych,

- usuwanie posuszu i połamanych gałęzi z korony drzew,

- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew poprzez podkrzesanie korony drzew wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu wg poniższego zestawienia ilości drzew w zależności od ich obwodów na wysokości 130 cm:

- obwód od 51-100 cm – 20 szt.

- obwód od 101-200 cm – 20 szt.

- obwód od 201-300 cm – 10 szt.

- usuwanie skutków zdarzeń innych ( zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji terenów i urządzeń),

- usuwanie odpadów, a w szczególności szkła, niedopałków papierosów, plastików, papieru odchodów itp. z terenów objętych niniejszą umową - z wyjątkiem opróżniania koszy ulicznych na odpady,

- pielęgnacja żywopłotów i krzewów poprzez ukształtowanie pokroju naturalnego lub sztucznego polegająca na cięciu pędów niezdrewniałych wraz z odchwaszczeniem i wywozem odpadów

- odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych,

- Koszenie trawy na terenach zielonych w sposób:

  - aby wysokość trawy wynosiła od 4 do 8 cm, za wyjątkiem terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji,

  - przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp

  - przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac,

  - zbieranie i wywożenie skoszonej trawy z terenów podanych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ,

  - pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 6 maja 2016r.

  - trawniki określone w załączniku nr 1 i 2 do SOPZ należy kosić z częstotliwością dostosowaną do wegetacji traw, w okresie od maja do września co 3 tygodnie

- Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi, w tym nagromadzonych w trakcie prac jak 
i opadłych na trawniki, zieleńce, alejki, chodniki z terenów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ. Usługa obejmuje:

- wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników wraz z wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2016r.

- jesienne systematyczne wygrabienie liści i innych zanieczyszczeń wraz z ich wywozem, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 16 grudnia 2016r.

- Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych i mechanicznie, a także odtwarzanie ścieżek i alejek parkowych. Usługa gracowania dotyczy również usuwania roślinności na linii skrajnej z chodnikami dla pieszych, jezdnią, parkingami.

- Oczyszczanie ławek parkowych z zanieczyszczeń wraz z demontażem i utylizacją uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ławek.

- Usuwanie gniazd gawronów i kruków z korony drzew rosnących na terenach wymienionych w załączniku nr do niniejszej specyfikacji przy zastosowaniu podnośnika, metody wspinaczkowej lub w inny podobny sposób, niepowodujący uszkodzenia drzew w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Usuwanie gniazd gawronów i kruków wykonać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1348).

- Prace porządkowe w następujących miejscach pamięci narodowej:

  - Kępno, ulica Księdza Mariana Magnuszewskiego – miejsce pamięci osób pomordowanych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kępnie w latach 1945–1956,

  - miejscowość Przybyszów – Korzeń; pomnik ku pamięci Powstańców Wielkopolskich.

Obowiązek ten realizowany będzie poprzez sprzątanie, usuwanie chwastów, przycinanie trawy i zamiatanie w/w wymienionych miejsc z częstotliwością podaną w załączniku nr 2 do SOPZ. Usługa nie obejmuje napraw konstrukcji budowli, malowania, kosztów okolicznościowych zniczy i kwiatów.

- Transport zebranych odpadów poprzez zebranie i wywiezienie do RIPOK-u wszelkich zanieczyszczeń i odpadów powstałych i zebranych podczas wykonywania usługi.

Uwagi:

Zamawiający uzna że usługa została należycie wykonana jeżeli na zgłoszonej do odbioru powierzchni terenów zielonych nie będzie niezebranych nieczystości, wysokość trawy nie przekroczy wysokości przyjętej dla danego terenów podanej w załączniku nr 1 do niniejszego SOPZ. Na alejkach, ścieżkach parkowych czy obrzeżach nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Ławki parkowe będą utrzymane w czystości, ze szczególnym uwzględnieniem ławek zanieczyszczonych odchodami gawronów w parku miejskim.

Wykonawca przejmuje na siebie następujące obowiązki:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenów objętych niniejszą umową,

- comiesięczne protokolarne zdanie prac objętych niniejszą umową przeprowadzane ostatniego roboczego dnia miesiąca,

- zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową ( suma ubezpieczenia nie mniejsza niż – 200.000 PLN), którą należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy,

- zapewnienie na czas trwania usług niezbędnego kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo, jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości usług, z podaniem nazwiska i numeru telefonu,

- pisemne powiadamianie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania usług lub nienależytego wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu poprzez udokumentowanie takich prac za pomocą dokumentacji fotograficznej itp.

- zawiadamianie Zamawiającego o stratach i chorobach w zieleni miejskiej, 
o uszkodzeniu urządzeń i innych elementów małej architektury,

- zgłaszanie konieczności robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową, a związanych z jej przedmiotem,

- uczestnictwo w przygotowaniu planów wyrębu i planów nasadzeń roślinności, a także planów finansowych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,

- współpraca ze służbami nadzoru sanitarnego, budowlanego, archeologicznego, służbami ochrony zabytków i przyrody, straży miejskiej w zakresie utrzymania terenów objętych niniejszą umową,

- posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów powstających na terenach objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. ), a w szczególności odpady ulegające biodegradacji, odpady z targowisk, odpady z czyszczenia ulic i placów,

- posiadanie umowy ze składowiskiem wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na odbiór odpadów zebranych w ramach niniejszej umowy, którą należy dostarczyć przed podpisaniem umowy,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, dotyczących zbierania i transportu odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązków wynikających ze zmiany przepisów,

- Nadzór nad pracami związanymi z nasadzaniem drzew i krzewów (materiał sadzonkowy dostarczany przez Zamawiającego) poprzez zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry osobowej w szczególności podczas organizowanych lekcji terenowych dla młodzieży szkolnej.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy.

III. CENA OFERTY

- Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.

- Cena obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności określonych w OPZ.

- Cena oferty winna być sumą cen wykonania wszelkich robót i czynności leżących po stronie Wykonawcy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmian cen jednostkowych wskazanych w ofercie, które należy traktować jako ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tych cen chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych prac.

- Cenę oferty  należy wyliczyć w formularzu kalkulacji ceny jako sumę pozycji 1 – 12, a następnie doliczyć do niej podatek VAT,:

- (	w pozycji 1 należy uwzględnić koszty utrzymania estetycznego wyglądu terenów 
zielonych 3 razy w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne utrzymanie estetycznego wyglądu wszystkich terenów zielonych z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 2 należy uwzględnić koszty utrzymania estetycznego wyglądu terenów zielonych 2 razy w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne utrzymanie estetycznego wyglądu wszystkich terenów zielonych z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 3 należy koszty utrzymania estetycznego wyglądu terenów zielonych 1 raz w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne utrzymanie estetycznego wyglądu wszystkich terenów zielonych z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 4 należy uwzględnić koszty jednorazowego koszenia terenów zielonych 10 razy w roku. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne koszenie wszystkich terenów zielonych;

- (	w pozycji 5 należy uwzględnić koszty jednorazowego koszenia terenów zielonych 5 razy w roku. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne koszenie wszystkich terenów zielonych;

- (	w pozycji 6 należy uwzględnić koszty jednorazowego grabienia terenów zielonych 5 razy w roku. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne grabienie wszystkich terenów zielonych;

- (	w pozycji 7 należy uwzględnić koszty jednorazowego usuwania roślinności z traktów komunikacyjnych położonych na terenach zielonych 4 razy w roku. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych położonych na wszystkich terenach zielonych;

- (	w pozycji 8 należy uwzględnić koszty utrzymania w czystości ławek parkowych położonych na terenach zielonych z częstotliwością 3 razy w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne utrzymanie w czystości wszystkich ławek parkowych położonych ba terenach zielonych z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 9 należy uwzględnić koszty utrzymania w czystości ławek parkowych położonych na terenach zielonych z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne utrzymanie w czystości wszystkich ławek parkowych położonych ba terenach zielonych z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 10 należy uwzględnić koszty usuwania gniazd gawronich z wszystkich terenów zielonych raz w roku. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne usunięcie gniazd gawronich z terenów zielonych;

- (	w pozycji 11 należy uwzględnić koszty prac porządkowych wszystkich miejsc pamięci narodowej 3 razy w tygodniu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne wykonanie prac porządkowych wszystkich miejsc pamięci narodowej z tą częstotliwością;

- (	w pozycji 12 należy uwzględnić koszty prac porządkowych wszystkich miejsc pamięci narodowej 1 raz w miesiącu. Jako (kpl) należy rozumieć jednokrotne wykonanie prac porządkowych wszystkich miejsc pamięci narodowej z tą częstotliwością;

Uwaga:

Do szacowania ilości usług do wykonania w trakcie trwania umowy przyjęto:

a) rok umowny ma – 8,5 miesięcy  - 36 tygodni – 258 dni

b) dla częstotliwości raz na dwa tygodnie 36/2 usługa zostanie wykonana  18 razy;

c) do obliczenia ceny oferty wykonawca powinien przyjąć, że w okresie trwania umowy:

- utrzymywanie w czystości i porządku odbywać się będzie zależnie od lokalizacji terenu będącego przedmiotem danej usługi: 108, 72 i 36 razy

- koszenie odbywać się będzie zależnie od lokalizacji terenu będącego przedmiotem danej usługi 10 lub 5 razy,

- grabienie odbywać się będzie 5 razy,

- usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych odbywać się będzie 4 razy,

- oczyszczanie ławek parkowych odbywać się będzie zależnie od lokalizacji terenu będącego przedmiotem danej usługi: 72 i 36 razy,

- usuwanie gniazd gawronich odbędzie się jednorazowo o okresie obowiązywania umowy tj. w okresie październik-grudzień,

- prace pielęgnacyjne w miejscach pamięci narodowej odbywać się będzie zależnie od lokalizacji terenu będącego przedmiotem danej usługi 108 razy lub 9 razy.