UMOWA

zawarta w dniu ………….……………. r. w Kępnie pomiędzy :

Kępińskim Ośrodkiem Kultury mającym siedzibę w Kępnie, ul. Sikorskiego 3, 63-600 Kępno,
reprezentowanym przez Dyrektora Annę Niesobską

zwany  w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

przedsiębiorcą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn.  „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie” – Cyfryzacja.

2. Adres dostawy: Kino „SOKOLNIA” ul. Walki Młodych 5, 63-600 Kępno.

3. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1 określa oferta Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A do SIWZ. Dokumenty te stanowią integralne części niniejszej umowy.

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na: 25.10.2016 roku.

§ 4

1.  Wartość przedmiotu umowy netto wynosi ……………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych).

Wartość przedmiotu umowy brutto stanowiąca wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi ……………………………. zł (słownie: …………………………………………………………… złotych)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania  niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności podatek VAT, koszty przygotowania wykonania umowy, których poniesienie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie wartości przedmiotu umowy zostanie dokonane jedną fakturą VAT, wystawioną przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, prawidłowo wystawionej, po podpisaniu protokołu odbioru w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się na dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Datę odbioru końcowego całego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie do 7 dni od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru.

§ 6

1. Wykonawca   udziela   Zamawiającemu   pisemnej   gwarancji   dobrej   jakości    przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji wynosi …………… miesiące, licząc od daty bezusterkowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy  dokument gwarancyjny, atesty, certyfikaty jakości, dowody dopuszczenia do obrotu materiałów 
i urządzeń.

§ 7

Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, którego akceptacja stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  przez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach określonych poniżej, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ,

b/ za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, termin usunięcia wad zostanie określony przez Zamawiającego w protokole po wysłuchaniu Wykonawcy,

c/ gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Brak interesu publicznego realizacji przedmiotu umowy nie stanowi okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,    przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

1.  Z zastrzeżeniem postanowień  ustępów  2, 3 i 6 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są istotne

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano    
     wyboru Wykonawcy.

2.  Dopuszczalne są jednak za zgodą Zamawiającego istotne zmiany zawartej umowy, pod   
       warunkiem, że dotyczą choćby jednej z kwestii określonych w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

3.   Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą dotyczyć:

1)	podwyższenia jakości,

2)	zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostawy lub montażu.

4.	Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają zmiany dokumentacji przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian.

5.	Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

1)	opis propozycji zmiany umowy,

2)	uzasadnienie zmiany umowy,

3)        obliczenie kosztów zmiany,

4)   opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

6.	Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1)	obniżeniekosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

2)	poprawa wartości lub podniesienia sprawności urządzeń,

3)	zmiana obowiązujących przepisów,

4)	usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

6)	opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego,

7)	 siła wyższa.

7.	Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi  Wykonawca.

8.	 Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga podpisania aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
a w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 11

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                             	WYKONAWCA:

...........................................                                      ..........................................

Sporządził: P. Rosik