SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

w sprawie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwot określonych 
w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych pod nazwą :

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu ”Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej oraz stacji przeładunkowej w miejscowości Smolna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

Zamawiajacy: Gmina Kępno

ul.  Ratuszowa 1

63- 600 Kępno

Beneficjent :  „ Inwestor- Kępno ”  Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 9

63-600 Kępno

Zatwierdzam:

Kępno, dnia 20 kwietnia 2010 r.                                            …………………………..

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1.	Gmina Kępno,   63-600   Kępno,   ul. Ratuszowa 1 , tel, (062) 78 25 807, 78 25 818  fax  78 25 818, zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza Wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu ”Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej oraz stacji przeładunkowej w miejscowości Smolna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień
publicznych ( Dz.  U.  Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą" lub „PZP".

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w  Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego oraz  na  stronie  internetowej Zamawiającego http://bip.wokiss.pl/kepno/bip/przetargi.html

- Wykonawca      winien      zapoznać     się      ze      wszystkimi      wymaganiami      określonymi w niniejszej specyfikacji, zwanej dalej „SIWZ”.

5.		Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się,
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do   przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między
Zamawiającym   a   Wykonawcą   prowadzone   będą   w   PLN.

- Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje:

- udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,

- zebrania Wykonawców,

- zawarcia umowy ramowej,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie jaką część zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- Na wykonanie przedmiotu  zamówienia Wykonawca zobowiazany jest  udzielić 3-letniej gwarancji od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

II.  OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;

71248000-8 – 	Nadzór nad projektem i dokumentacją.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej (ZZO)  o mocy przerobowej  39 600 Mg /rok odpadów oraz punktu przeładunkowego o mocy przerobowej 21 985 ton/rok wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) zlokalizowanego w miejscowości Smolna na terenie Gminy Oleśnica. Zakres projektu określa Koncepcja Programowo – Przestrzenna ZZO Kępno Etap I i II  -  wariant II oraz Schemat Zagospodarowania Terenu.

W skład ZZO wchodzić będą, między innymi, następujące instalacje:

1) linia do doczyszczania odpadów komunalnych zebranych selektywnie,

2) prasa do zmieszanych odpadów komunalnych,

3) instalacja intensywnego kompostownia,

4) instalacja do przygotowania paliwa alternatywnego (frakcja sucha odpadów),

5) kontenery na odpady zebrane selektywnie,

6) magazyn na odpady niebezpieczne,

7) kwatera balastu o powierzchni 2 ha (zlokalizowana na terenie zakładu),

8) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów ( PDGO).

Na terenie zakładu należy zaprojektować wszystkie obiekty niezbędne do jego prawidłowego 
i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania.

W związku z tym, że ZZO powstanie w terenie nieuzbrojonym (ok. 2 km do drogi krajowej 
nr 8)  konieczne będzie również wykonanie projektów uzbrojenia terenu w szczególności:

1) projektu budowy  drogi o długości ok. 2,4 km ( projekt w obrębie terenów PKP nie jest przedmoitem opracowania ),

2) projektu  sieci wodociągowej ok. 1 km,

3) projektu  sieci oraz linii NN i stacji transformatorowej w tym oświetlenia terenu ZZO.

Zamówieniem objęte jest również:

1) uzyskanie mapy ewidencyjnej gruntów wraz z wypisami z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją,

2) uzyskanie brakujących map do celów projektowych (mapy, które posiada Zamawiający stanowią załącznik do SIWZ).

2. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej powinien obejmować:

a) koncepcję architektoniczno-urbanistyczną w dwóch  egz. + w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

b) wszelkie opracowania i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, ( w tym operaty wodnoprawne i pozwolenia wodnoprawne),

c) opracowanie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

d) opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych wszystkich branż, które będą niezbędne na etapie realizacji inwestycji w 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego obejmującego wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji inwestycji w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf, i ath,

f) przedmiar robót w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf i ath,

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie PDF,

h) zestawienie i specyfikacje techniczne wyposażenia konieczne do oddania ZZO pod klucz (między innymi wyposażenie pomieszczeń technicznych i biurowych) w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie Microsoft Excel,

i) zestawienie i specyfikacje techniczne maszyn i urządzeń konieczne do funkcjonowania  ZZO ( maszyny i  urządzenia  jak waga, ładowarki, kontenery  itp. )  w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie Microsoft Excel.

3. Jako materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji należy wykorzystać:

1) Koncepję Programowo – Przestrzenną ZZO „Kępno”  - etap I,

2) Koncepję Programowo – Przestrzenną ZZO „Kępno”  - etap II,

3) Schemat zagospodarowania terenu ZZO,

4) Raport oddziaływania na środowisko,

5) "Ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej sortowni na składowisku odpadów  w Smolnej",

6) dokumentację hydrologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w rejonie planowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów we wsi Olszowa.

Uwaga:

1) dokumentacja projektowa winna być zgodna z przepisami na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) rozwiązania projektowe mają być zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

3) przedmiary robót powinny być sprawdzone przez projektantów branżowych, co ma być potwierdzone podpisem projektanta na przedmiarach.

III.	 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 10 września 2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin wykonania:

1)   koncepcji architektoniczno – urbanistycznej  - 3 tygodnie od dnia podpisania umowy,

2)   projektu budowlanego z uzgodnieniami  - 10 sierpnia 2010 r.,

3)   projektów wykonawczych,   kosztorysów inwestorskich, zestawień wyposażenia, maszyn i urządzeń – 20 sierpnia 2010 r.,

4)  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 10 września 2010 r.,

5)  pozwolenia na budowę – 10 września 2010 r.

IV. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki   dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

- co najmniej   2   dokumentacje   projektowe, z których każda obejmowała minimum   projekt   budowlany    w    zakresie  kompleksowej   budowy    i/lub    przebudowy    obiektów    zakładu  zagospodarowania odpadów komunalnych o przepustowości minimum 10.000 Mg/rok  (jako obiekt zzo Zamawiający rozumie co najmniej: zakład zagospodarowania odpadów lub sortownię odpadów  lub kompostownię odpadów komunalnych),

oraz

- co najmniej 2 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała projekt  budowlany  w  zakresie  kompleksowej budowy kwatery składowania odpadów komunalnych o powierzchni minimum 1,5 ha,

2) Wykonawca wykaże, że  dysponuje  projektantem z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - w   zakresie   sieci,    instalacji   i   urządzeń   wodociągowych,    kanalizacyjnych  i 	gazowych,  jako osobą przewidzianą na głównego projektanta, który wykonał co najmniej 1 dokumentację   projektową - projekt budowlany lub projekt budowlano-wykonawczy w zakresie budowy i/lub przebudowy obiektów zzo o przepustowości minimum 10.000 Mg/rok  (jako obiekt zzo Zamawiający rozumie co najmniej: zakład zagospodarowania odpadów lub sortownię odpadów  lub kompostownię odpadów komunalnych).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

V.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),

2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby projektanta wiodącego (głównego) specjalności instalacyjnej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. POZOSTAŁE  DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

- Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych”.

- Dowód  wniesienia wadium.

- Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez notariusza.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

3. W postępowaniu obowiązuje forma pisemna. Zamawiający dopuszcza stosowanie faksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający wnosi o stosowanie faksu nr 62 78 25 818 lub adresu poczty elektronicznej anna.baczek@um.kepno.pl.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Anna Bączek  Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich   tel./fax  062 78 25 818,  anna.baczek@um.kepno.pl, w godzinach od 9.00 do 14.00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie:  - pięć  tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2  ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego 
w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711.

Wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
w Kępnie ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno dołączając do oferty potwierdzenie złożenia wadium.

- Zamawiający   zwraca   wadium   wszystkim   Wykonawcom   niezwłocznie   po   wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający   zatrzymuje   wadium   wraz   z   odsetkami,   jeżeli   Wykonawca   w   odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ wraz z załącznikiem do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych”. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w Rozdziale V i VI niniejszej Specyfikacji (SIWZ).

2. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub prawnie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem. Zaleca się przygotowanie oferty na maszynie do pisania lub komputerze.

- Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą  być podpisane przez Wykonawcę lub prawnie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem" przez notariusza.

- Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane oraz spięte, wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie).

Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu ”Budowa ZZO w Olszowej oraz stacji przeładunkowej w miejscowości Smolna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

Nie otwierać przed dniem 29 kwietnia  2010 r. godz. 10:15

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

X.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2010 r. o godz. 1000. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno – Punkt Obsługi Interesanta.

XI.	 MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w sposób jawny w tym samym dniu (określonym powyżej) - o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego: Wydział Inwestycji 
i Funduszy Europejskich Kępno, ul. Kościuszki 5, II piętro pok. nr 11 (sala posiedzeń).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Protokół wraz z załącznikami, jest jawny.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty winna być obliczona przez Wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto  (łącznie z podatkiem VAT) należne Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

- Całkowita cena oferty jest sumą cen wykazanych w załączniku do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych” oraz obejmuje wykonanie wszelkich robót,  czynności, uzgodnień oraz innych kosztów niezbednych do realizacji zamówienia jak np.  koszty dojazdu i delegacji.

- Cenę należy taktować jako ryczałtową.

4.	Ceny   za   wykonanie   poszczególnych   części   przedmiotu zamówienia   wymienione   przez   Wykonawcę w załączniku do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych” nie będą podlegać waloryzacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- W cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia mieścić się musi całkowity koszt jego wykonania, w tym koszty wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji i zezwoleń. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych” i wpisać w pozycję 2.1  OFERTY  WYKONAWCY  - załącznik nr 1.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

Cena  -  100 %.

- Sposób oceny ofert :

Punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą  w kryterium ceny w następujący sposób: iloraz najniższej ceny spośród badanych nie odrzuconych ofert do ceny nie odrzuconej badanej oferty pomnożony przez wagę  kryterium, tj.100, wg. wzoru:

Najniższa cena brutto (zł)

--------------------------------------    x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto (zł)

Wyliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru - tzn. ma najniższą cenę spośród ofert nie odrzuconych.

- Termin związania ofertą – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca   w  terminie   3   dni   od   dnia   doręczenia   zawiadomienia   nie   zgodził   się na poprawienie omyłki, o której mowa w art, 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV.     OGŁOSZENIE  WYNIKÓW POSTĘPOWANIA  ORAZ INFORMACJA O   FORMALNOŚCIACH   JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO     WYBORZE OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania  umowy zgodnie z rozdz. XV SIWZ.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ujętej w umowie wartości brutto z zaokrągleniem do pełnych 100 zł.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI   ZAWIERANEJ   UMOWY   W   SPRAWIE   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- konieczności zlecenia prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;

- gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

- zmiany nazwy zadania;

- zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych;

- zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia);

- zmiany urzędowej stawki VAT;

- zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zaistnienia przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w art. 182 PZP.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom pstępowania odwołującego przysługuje skarga do sądu (art. 198a PZP).

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

8. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

XVIII. Lista załączników

Wymienione  niżej  załączniki  stanowią  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia:

- wzór formularza oferty – załącznik nr 1 wraz z załącznikiem do oferty pn. „Tabela elementów rozliczeniowych”,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3,

- projekt umowy - załącznik nr 4.

#### załącznik nr 1

#### do SIWZ

OFERTA  WYKONAWCY

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy realizację zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu ”Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej oraz stacji przeładunkowej w miejscowości Smolna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”

w pełnym zakresie przedstawionym w dokumentacji przetargowej.

- WYKONAWCA:

  - Zarejestrowana nazwa wykonawcy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  - Zarejestrowany adres wykonawcy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

1.3.    Prawnie umocowani przedstawiciele wykonawcy podpisujący ofertę:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Załączono dokument stwierdzający prawne umocowanie ww. osób (jeżeli umocowanie to nie wynika bezpośrednio z rejestru to należy załączyć taki dokument).

1.4.     Numer telefonu ................................................................................................................

  - Numer faksu  ...................................................................................................................

  - Adres e-mail  ...................................................................................................................

1.7. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji i wyjaśnień, jeżeli będą wymagane, tel., fax.  ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

1.8. Niniejszą ofertę przedkładam ..........................................................................................

- we własnym imieniu*

- jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, do których nie wnosimy zastrzeżeń.

3. CENA OFERTY wynosi:

  - cena brutto:………………………………………………………………..…...….

(słownie złotych:………… ……………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..

w tym cena za pełnienie nadzoru autorskiego  …………………………..zł brutto

  - podatek VAT:…………………………………….………………………………….

(słownie złotych:………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….

.

  - cena netto………………………………………………….………………………..

(słownie złotych:…………………………………………………………….………

……….……………………………………………………………………………………

4.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni licząc od

daty terminu składania ofert, a w przypadku wybrania naszej oferty

zobowiązujemy się do podpisania umowy.

5. Przyjmujemy termin zakończenia przedmiotu zamówienia do dnia 10 września

2010 r.

6. Oświadczamy, że na prace objęte zamówieniem udzielamy gwarancji jakości na okres 3 lat

7. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Oświadczamy,   że   przedmiot   zamówienia   w   w/w   zakresie   wykonamy sami/ przy udziale podwykonawców*

*) - niepotrzebne skreślić

8.1  Zakres prac powierzony podwykonawcy

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy załączony do SIWZ i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy    się    do    podpisania    umowy    w    miejscu    i    terminie    wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

Data ....................................

.........................................................................................

(podpisy, pieczątki prawnie umocowanych przedstawicieli wykonawcy)

#### Załącznik

#### do OFERTY  WYKONAWCY

Tabela elementów rozliczeniowych

| pl. | Nazwa opracowania | Ilość egz. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna | 2 + 1CD |  |
| 2. | Projekt budowlany | 6 + 1CD |  |
| 3. | Projekty budowlano- wykonawcze wszystkich branż | 3 + 1 CD |  |
| 4. | Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie | 2 + 1 CD |  |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 2 + 1 CD |  |
| 6. | Zestawienia i specyfikacje techniczne wyposażenia oraz maszyn i urządzeń | 2 + 1 CD |  |
| 7. | Nadzór autorski | 20 nadzorów |  |
|  | Razem |  |  |

Podpisano

…………………………………………………………………..

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 2

do SIWZ

……………………, dnia ………………… 2010 r.

# Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Oświadczam, że wykonawca przeze mnie (przez nas) reprezentowany może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem spełnia poniższe wymogi:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....................................................................................................................

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do SIWZ

……………………, dnia ………………… 2010 r.

# Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Oświadczam, że wykonawca przeze mnie (przez nas) reprezentowany nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi:

Art. 24. 1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

........................................................................................................................

(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

do SIWZ

UMOWA

w dniu .................................... 2010 r. w Kępnie, pomiędzy:

Gminą Kępno mającą siedzibę w Kępnie, ul. Ratuszowa 1,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Burmistrz  Miasta i Gminy Kępno   - mgr inż. Piotr Psikus

a

przedsiębiorcą …

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do :

1) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: „Budowa  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej  oraz punktu przeładunkowego w miejscowości Smolna na terenie Gminy Oleśnica”  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) pełnienia  nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, która będzie wykonywana na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§2

1.	Wykonawca wykona prace projektowe w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym Polskich   Normach    lub  normy  innych   państw  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwolenia na budowę.

§3

- Wykonawca przygotuje dokumentację projektowo - kosztorysową zgodnie z otrzymywanymi na bieżąco zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.

- W celu umożliwienia Zamawiającemu udzielenia wskazówek i zaleceń, Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, o przystąpieniu do kolejnego etapu przygotowania projektów (etap koncepcji, etap doboru materiałów i technologii, etap proj. budowlanego, etap proj. wykonawczego ).

- Jeżeli Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zawiadomienia nie zgłosi żadnych zaleceń czy wskazówek, Wykonawca przystąpi do przygotowania danego etapu zgodnie z ustaloną wcześniej koncepcją, a w razie braku takich ustaleń wedle własnego uznania, z uwzględnieniem postanowień §2.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi zalecenia lub uwagi po upływie terminu określonego w ust. 3, a ich uwzględnienie będzie wymagało powtórzenia czynności, Wykonawcy za powtórzone czynności będzie należało się odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie.

§4

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty w następującej ilości egzemplarzy:

1) koncepcję architektoniczno-urbanistyczną w dwóch  egz. + w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

2) projekty budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

3) projekty budowlano- wykonawcze wszystkich branż, które będą niezbędne na etapie realizacji inwestycji w 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

4) kosztorysy inwestorskie obejmującego wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji inwestycji w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

5) przedmiary  robót w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie PDF,

7) zestawienie i specyfikacje techniczne wyposażenia konieczne do oddania ZZO pod klucz. w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie Microsoft Excel,

8) zestawienie i specyfikacje techniczne maszyn i urządzeń  konieczne do funkcjonowania  ZZO w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie Microsoft Excel.

- Przekazanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 (całego lub jego części) będzie protokół  zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za wykonaną część przedmiotu umowy.

- Dokumentacja  projektowo – kosztorysowa stanowiąca  część przedmiotu umowy  (część przedmiotu  odbioru)  zostanie  zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu,  któremu ma służyć.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcję architektoniczno-urbanistyczną o której mowa w §4, ust. 1 pkt 1 w terminie do trzech  tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania, o których mowa  w § 4 ust. 1 pkt 2,     (projekt budowlany z uzgodnieniami ) do dnia:  10 sierpnia  2010 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania, o których mowa  w §4 ust. 1 pkt 3, 4,  5, 7 i 8 do dnia:  20 sierpnia   2010 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6 wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 10 września 2010 roku.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady projektów  oraz wprowadzać w tym zakresie niezbędne zmiany i uzupełnienia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego bądź odpowiednie władze o konieczności dokonania tych czynności.

§6

  - Nadzór autorski pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, na wezwanie i żądanie Zamawiającego. Wizyta każdorazowo zostanie potwierdzona odpowiednim protokołem z wykonania usługi.

  - Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji.

  - Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, elektroniczną, faksem, potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego.

§7

- Za wykonanie obowiązków określonych  § 1 punkt 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………. plus podatek VAT.

- Wynagrodzenie określone  w ust. 1 niniejszego paragrafu  obejmuje wszystkie koszty uzgodnień, opinii,  oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu za wyjątkiem określonych w §1 pkt 2 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy  za wykonane prace projektowe będzie płatne według następujących zasad :

1/ 30% kwoty to jest …….  netto plus podatek VAT po przekazaniu Zamawiającemu opracowań opisanych w §4 ust. 1 pkt 2 niniejszej  umowy,

2/ 50% kwoty to jest ……………netto plus podatek VAT  po przekazaniu Zamawiającemu opracowań opisanych w  w §4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszej umowy,

3/ 20 % kwoty to jest …….  netto plus podatek VAT po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Za wykonanie nadzoru autorskiego określonego   § 1 punkt 2 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie  ………………………. plus podatek VAT.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy  za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie płatne każdorazowo po potwierdzonym przez Zamawiającego pobycie na budowie w wysokości 1/20 kwoty określonej w ust  4.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usług będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

- Wykonawca   nie   może   bez   zgody   Zamawiającego   przenieść   wierzytelności   wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, na pisemny wniosek Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.

§8

1.	Wykonawca  swoimi  siłami  i  staraniem  wykona  przedmiot umowy  z  wyłączeniem  prac wymienionych w ust. 2:	…

2.	Podwykonawca (cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace: …
3. Zatrudnienie Podwykonawcy(ców)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

4.	Wykonawca    jest    odpowiedzialny    za    działania    lub    zaniechania    Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę:  ………………. zł, (słownie: ………………………………………………) w formie ……………………...

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy  zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami – pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

§10

    - Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.

    - Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozwiązania projektowe niezgodne z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

    - W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia, w tym względzie.

§11

- Wykonawca posiadać będzie pełne prawa autorskie do opracowanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich, ani takich praw nie będzie naruszać.

- Wykonawca  z chwilą uregulowania całości wynagrodzenia umownego udzieli  Zamawiającemu licencji  do dysponowania dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w § 1 pkt 1, i wykorzystania jej jedynie w celu wykonania inwestycji, dla której dokumentacja ta została wykonana.

- Licencja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu realizacji inwestycji wymienionej w § 1 pkt 1,

2) wykorzystywania  dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie,

3) wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celach promocyjno – reklamowych inwestycji wymienionej w § 1 pkt 1, w szczególności przeprowadzania wizualizacji komputerowych i makiet,

4) utrwalania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na cyfrowych lub elektronicznych nośnikach danych i wprowadzania tych nośników do obrotu wyłącznie w zakresie realizacji inwestycji wymienionej w § 1 pkt 1, lub używania ich w celach reklamowo-promocyjnych  tej inwestycji.

- Użycie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Zamawiającego w innym, niż wskazanym w ust. 3 i ust. 4 celu wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowo – kosztorysowej bez jego wiedzy ani za szkody, jakie mogą wyniknąć z tego powodu.

§12

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
przedmiotu  umowy w odniesieniu  do terminów określonych w § 5,

2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu  umowy,  licząc od  następnego dnia  po  upływie terminu  określonego  przez Zamawiającego do usunięcia wad,

3) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną   w  wysokości   20% wynagrodzenia   brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych wyżej kar umownych, a także odszkodowania dodatkowego – uzupełniającego z powodu zaistnienia ewentualnych szkód w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca    oświadcza,    iż   wyraża    zgodę    na    potrącenie    naliczonych    kar   umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§13

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Zmiana  postanowień   niniejszej   umowy  może  nastąpić jedynie w  przypadkach  określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) konieczności zlecenia prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;

4) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

5) zmiany nazwy zadania;

6) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych;

7) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia);

9) zmiany urzędowej stawki VAT;

10) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

11) zaistnienia przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy Zamawiajacy może odstapić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały, wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.

§15

Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w zakresie przekraczającym 20 pobytów na budowie będzie przedmiotem odrębnej umowy Stron.

§16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2.  Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 10 dni.

3. W przypadku, jeśli postępowanie polubowne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony - spór rozpatrywany będzie przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

3) przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

4) przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami),

5) przepisy Kodeksu cywilnego.

§18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY  STRON

WYKONAWCA	                                                                                          ZAMAWIAJĄCY