Załącznik nr 1

# OFERTA WYKONAWCY

Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

1. Oferuję wykonanie: „Wykonanie utwardzenia dróg gminnych tłuczniem bazaltowym na terenie Gminy Kępno ”

na podstawie załączonych przedmiarów za:

........................................ zł/.netto

…………………………zł/brutto

/ słownie / ....................................................................................

2. Termin płatności faktur: ………………………………

3. Na wykonane roboty dajemy ...................... gwarancji.

4. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń /wnosimy następujące zastrzeżenia/ ............................................................................................................................. .

...............................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 4

#### „KRYTERIA  OCENY"

# w przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych tłuczniem bazaltowym

na terenie Gminy Kępno ”

Przy ocenie ofert będą przyjmowane następujące kryteria:

1.  Cena wykonania zamówienia  - waga  100 %.

Punkty obliczone będą wg wzoru:

cena minimalna wśród złożonych ważnych ofert

---------------------------------------------------------------------       x  100  %

cena zaproponowana przez konkretnego oferenta

Punktacja ostateczna od 0 do 100 pkt przetargowych.

Załącznik nr 5

UMOWA

NA ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ………………… 2008 roku, pomiędzy Gminą Kępno mającą swą siedzibę 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1, reprezentowaną w osobie przez:

mgr inż. Piotra Psikusa – Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” z jednej strony  a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej „WYKONAWCAMI” z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Wykonanie utwardzenia dróg gminnych tłuczniem bazaltowym na terenie Gminy Kępno ”

2. Zakres robót określa przedmiar robót zawarty w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.  Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3. Przedmiot   umowy   zostanie  wykonany  w  całości  z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń  dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się do 30 maja 2008r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie  wynikające z obmiarów powykonawczych w kwocie brutto

………………………………. Zł.

( słownie :………………………………………………. Złote)

2. Rozliczenie wartości przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi po odebraniu części przedmiotu umowy.

- Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zapłacona przez Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 4

Datę odbioru końcowego całego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 3 dni od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  i  potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia wykonania zadania.

§ 5

Wykonawca może zlecić za zgodą Zamawiającego wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie  ponosi odpowiedzialność, bez naliczania Zamawiającemu dodatku za koordynację.

§ 6

1. Wykonawca   udzieli   Zamawiającemu   pisemnej   gwarancji   dobrej   jakości  wykonania  zadania.

2. Okres gwarancji wynosi  6 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu którego reprezentował będzie inspektor nadzoru protokół odbioru robót, którego akceptacja stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę  faktury częściowej.

§ 8

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 nin. §  przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokościach określonych poniżej:

1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b/  za zwłokę w usunięciu wad dostarczonego sprzętu  - w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c/ w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Zamawiający odstąpi od umowy

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a/ w wysokości 50% wartości umownej brutto – gdy Wykonawcy odstąpi od umowy z

powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,    przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                   WYKONAWCA :